## Slide 1
(주)글로벌물류 차세대 시스템 구축
스마트 물류관리 시스템 구축
프로젝트 수행계획서
AI 기반 물류 최적화 · 실시간 재고/배송 추적 · 클라우드 네이티브
(주)테크솔루션 | 2025-01-06
DOC-PRJ-2025-001-001

## Slide 2
CONTENTS
01
프로젝트 개요
· 프로젝트 정보
· 배경 및 목적
· 프로젝트 범위
02
추진 전략
· 핵심 추진 전략
· 수행 방법론
· 기술 아키텍처
03
조직 및 일정
· 프로젝트 조직
· 마스터 일정
· 주요 마일스톤
04
관리 계획
· 품질/보안 관리
· 위험 관리
스마트 물류관리 시스템 구축

## Slide 3
SECTION. 01
프로젝트 개요
프로젝트 기본 정보, 추진 배경 및 목적,
업무/시스템 범위를 안내합니다.
스마트 물류관리 시스템 구축

## Slide 4
프로젝트 정보
스마트 물류관리 시스템 구축
계약금액: 15억원
기간: 12개월
발주처: (주)글로벌물류
수행사: (주)테크솔루션
프로젝트 정보
스마트 물류관리 시스템 구축
계약금액: 15억원
기간: 12개월
발주처: (주)글로벌물류
수행사: (주)테크솔루션

## Slide 5
현황
레거시 시스템 노후화
30% 효율 향상
99.5% 재고 정확도
20% 비용 절감
30% 효율 향상
99.5% 재고 정확도
20% 비용 절감
현황
레거시 시스템 노후화
30% 효율 향상
99.5% 재고 정확도
20% 비용 절감
30% 효율 향상
99.5% 재고 정확도
20% 비용 절감
현황
레거시 시스템 노후화
30% 효율 향상
99.5% 재고 정확도
20% 비용 절감
30% 효율 향상
99.5% 재고 정확도
20% 비용 절감

## Slide 6
프로젝트 범위
프로젝트 범위
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
{{본문}}
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
{{본문}}

## Slide 7
SECTION. 02
추진 전략 및 방법론
핵심 추진 전략, 수행 방법론,
기술 아키텍처를 안내합니다.
스마트 물류관리 시스템 구축

## Slide 8
핵심 추진 전략
"안정적 전환"과 "혁신적 기능 구현"의 균형
01
단계적 전환 전략
Big Bang 방식이 아닌
모듈별 순차 전환으로
리스크 최소화
02
애자일 기반 개발
2주 단위 스프린트로
빠른 피드백과
유연한 대응
03
현업 밀착 협업
주 2회 현업 리뷰를 통한
요구사항 정합성 확보
8
스마트 물류관리 시스템 구축

## Slide 9
01
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
06
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
02
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
03
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
04
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
05
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}

## Slide 10
기술 아키텍처
기술 아키텍처
기술 아키텍처
기술 아키텍처
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
{{본문}}
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
{{본문}}
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
{{본문}}
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
{{본문}}
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
{{본문}}
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
{{본문}}
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
{{본문}}
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
{{본문}}
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
{{본문}}
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
{{본문}}
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
{{본문}}
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
{{본문}}

## Slide 11
SECTION. 03
조직 및 일정
프로젝트 수행 조직, 마스터 일정,
주요 마일스톤을 안내합니다.
스마트 물류관리 시스템 구축

## Slide 13
주요 마일스톤
M1
착수보고
2025-01-10
수행계획서
M2
요구사항 확정
2025-03-31
요구사항정의서
M3
설계 완료
2025-05-31
설계서 일체
M4
개발 완료
2025-09-30
소스코드
M5
테스트 완료
2025-11-15
테스트결과서
M6
시스템 오픈
2025-12-01
오픈보고서
완료
진행중
예정
14
스마트 물류관리 시스템 구축

## Slide 14
SECTION. 04
품질 및 위험 관리
품질 보증 활동, 보안 관리,
위험 요소 및 대응 방안을 안내합니다.
스마트 물류관리 시스템 구축

## Slide 15
품질/보안 관리
품질/보안 관리
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
{{본문}}
{{소제목}}
{{본문}}
{{본문}}
{{본문}}

## Slide 16
위험 관리
위험 요소
영향도
발생확률
대응 방안
담당
요구사항 변경
변경관리위원회(CCB) 통해 통제, 영향도 분석 필수
PM
일정 지연
주간 진척관리, Critical Path 집중 모니터링
PM
기술적 난제
PoC 선행, 외부 전문가 자문
AA
인력 이탈
대체 인력 풀 확보, 기술 문서화 강화
PM
데이터 마이그레이션
사전 검증, 롤백 계획 수립
DBA
17
스마트 물류관리 시스템 구축