## Slide 1: 스마트 물류관리 시스템 구축
(주)테크솔루션 I 2025.01.03

## Slide 2
01
02
03
04
03-05
06-08
09-12
13-17
프로젝트 개요
추진 전략 및 방법론
조직 및 일정
품질·위험·소통

## Slide 3: 글로벌물류의 차세대 물류관리 시스템을 12개월 내 구축합니다.
1. 프로젝트 개요
발주기관
(주)글로벌물류
국내 Top 5 물류기업
계약금액
15억원
VAT 별도
계약기간
12개월
2025.01 ~ 2025.12
투입인력
8명
78 M/M

## Slide 4: 레거시 시스템 노후화 문제를 해결하고 물류 처리 효율 30%를 향상시킵니다.
1. 프로젝트 개요
물류 처리 효율: +30%
재고 정확도: 99.5%
운영 비용: -20%

## Slide 5: WMS, TMS, OMS, Dashboard 4개 핵심 모듈로 통합 물류 플랫폼을 구축합니다.
1. 프로젝트 개요

## Slide 6: 안정적 전환과 혁신적 기능 구현의 균형을 핵심 가치로 추진합니다.
2. 추진 전략 및 방법론
01
단계적 전환 전략
Big Bang 방식이 아닌 모듈별 순차 전환으로 리스크 최소화
02
애자일 기반 개발
2주 단위 스프린트로 빠른 피드백과 유연한 대응
03
현업 밀착 협업
주 2회 현업 리뷰를 통한 요구사항 정합성 확보

## Slide 7: Agile-Waterfall 하이브리드 방법론으로 안정성과 유연성을 확보합니다.
2. 추진 전략 및 방법론

## Slide 8: Vue.js + Spring Boot + PostgreSQL + AWS 기반 클라우드 네이티브 아키텍처입니다.
2. 추진 전략 및 방법론

## Slide 9: PM 김철수를 중심으로 8명의 전문가가 프로젝트를 수행합니다.
3. 조직 및 일정
발주PM정민호 부장
PM김철수 차장

## Slide 10: 총 78M/M 투입으로 PM/AA 주도의 12개월 프로젝트를 수행합니다.
3. 조직 및 일정
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

## Slide 11: 6개 단계, 6개 마일스톤으로 12개월 프로젝트를 체계적으로 관리합니다.
3. 조직 및 일정
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

## Slide 12: 11개 핵심 산출물을 단계별로 작성하고 품질을 관리합니다.
3. 조직 및 일정

## Slide 13: 코드 리뷰, 정적 분석, 테스트로 품질을 확보하고 4대 보안 영역을 관리합니다.
4. 품질·위험·소통

## Slide 14: 5대 위험을 사전 식별하고 체계적인 대응 방안을 수립합니다.
4. 품질·위험·소통

## Slide 15: 일일 스탠드업부터 월간보고까지 체계적인 보고·회의 체계를 운영합니다.
4. 품질·위험·소통

## Slide 16: 45명 대상 3종 교육을 오픈 3주 전부터 체계적으로 실시합니다.
4. 품질·위험·소통

## Slide 17: 프로젝트 착수 시 4가지 환경/자원 협조를 요청드립니다.
4. 품질·위험·소통

## Slide 18: 감사합니다
(주)테크솔루션 PM팀 I 김철수 차장